Сайт Airbnb

Тест-план

Версія 1.0

Історія змін

| Дата | Версія | Вид змін | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.03.2026 | 1.0 | Створення | Панцюк Кирило |

Зміст

1. Вступ	3

1.1 Мета	3

1.2 Вихідні дані	3

1.3 Мета тестування	3

2. Умови для тестування	3

3. Стратегія процесу тестування	3

3.1 Типи тестування	4

4. План робіт	5

5. Кінцеві результати	5

5.1 Висновок	5

## 1. Вступ

## 1.1 Мета

Метод складання даного тест-плану є описом процесу тестування сайту Airbnb (https://www.airbnb.com). Документ дозволяє отримати уявлення про планові роботи з тестування проекту.

## 1.2 Вихідні дані

Airbnb — це міжнародний онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла. Користувачі можуть шукати помешкання за фільтрами, бронювати дати, спілкуватися з господарями, здійснювати оплату та залишати відгуки. Сайт має складну систему календаря та інтеграцію з картами.

## 1.3 Мета тестування

Методом тестування Airbnb є перевірка коректної роботи всіх функціональних можливостей (пошук, бронювання, оплата) у різних браузерах. Приблизно 20% часу буде виділено на нетипові сценарії (наприклад, бронювання на вже зайняті дати або скасування в останній момент). Результатом будуть:

- Висновок про стабільність системи;

- Звіт про покриття сценаріїв;

- Список багів у трекері.

Тестування проводиться вручну методом ad-hoc.

## 2. Умови для тестування

Веб-сайт повинен коректно обробляти запити користувачів щодо пошуку житла, вибору дат у календарі та проведення платежів. Тестування проводиться паралельно з розробкою, щоб виявляти дефекти на ранніх етапах.

## 3. Стратегія процесу тестування

Процес розбитий на 5 етапів: аналіз вимог, функціональні тести, кросбраузерність, регресія та дизайн.

Операційні системи:

- Windows 11

- Android 14

Браузери:

- Google Chrome 129.0

- Mozilla Firefox 130.0

- Microsoft Edge 128.0

### 3.1 Типи тестування

#### 3.1.1 Функціональне тестування

Мета: Виявлення помилок у бізнес-логіці сайту.

Опис процесу:

- Реєстрація / Авторизація: вхід через соцмережі, верифікація профілю.

- Пошук та фільтри: перевірка фільтрів за ціною, типом житла, наявністю Wi-Fi.

- Бронювання: робота календаря, вибір кількості гостей, розрахунок фінальної вартості.

- Оплата: введення даних картки, підтвердження транзакції.

- Повідомлення: чат між гостем та господарем.

#### 3.1.2 Тестування кросбраузерності

Мета: Перевірка коректності відображення інтерфейсу в Chrome, Firefox та Edge.

#### 3.1.3 Регресивне тестування

Мета: Переконатися, що нові зміни не зіпсували старий функціонал (наприклад, пошук).

#### 3.1.4 Тестування дизайну

Мета: Перевірка відповідності сітки сайту, шрифтів та іконок макетам.

# 4. План робіт

| Задача | Об’єм роботи | Дата початку | Дата закінчення |
| --- | --- | --- | --- |
| Складання тест-плану | 12 годин | 21.03.2026 | 22.03.2026 |
| Виконання тестування | 45 годин | 23.03.2026 | 30.03.2026 |
| Аналіз тестування | 8 годин | 31.03.2026 | 01.04.2026 |
| Підведення підсумків | 5 годин | 02.04.2026 | 02.04.2026 |

# 5. Кінцеві результати

## 5.1 Висновок

За результатами тестування Airbnb виявлено 20 дефектів:

2 – blocker (проблема з оплатою);

5 – major (календар не оновлюється);

10 – minor (зміщення тексту);

3 – tweak (косметичні правки).